⬡

HedgeAI

AI-Powered Hedge Advisor for Crypto Traders

Product Requirements Document  ·  v1.0  ·  May 2025

| Competition Injective Nova 2025 | Track AI + DeFi Infrastructure |
| --- | --- |
| Status Demo Ready | Network Injective Testnet |

# 1. 执行摘要

核心价值主张 HedgeAI 是首个面向普通合约交易者的 AI 对话式对冲助手。用户只需描述仓位情况，AI 即可实时读取账户数据、分析风险敞口，并自动生成包含反向合约、Polymarket 预测市场、Injective 链上期权的组合对冲方案，一键执行上链。

加密货币衍生品市场规模庞大，但绝大多数零售交易者缺乏专业的风险管理知识。当合约仓位持续浮亏时，大多数用户只能「死扛」或「割肉」，不知道还存在期权对冲、预测市场对冲等更优的风险管理手段。

HedgeAI 将专业风控知识封装进一个对话框，让每一个普通合约交易者都能获得机构级别的对冲保护。

# 2. 问题陈述

## 2.1 核心痛点

| 用户类型 | 当前困境 | 损失场景 |
| --- | --- | --- |
| 合约交易者 | 浮亏时只能止损或加仓，不知道对冲工具的存在 | BTC 10x 多单 -8%，爆仓在即 |
| 中级交易者 | 了解期权概念但不懂行权价/到期日选择 | 买错期权反而亏损权利金 |
| 活跃交易者 | 管理多账户（币安/Hyperliquid/OKX）风险敞口难以汇总 | 跨平台仓位叠加导致隐性超杠杆 |

## 2.2 市场规模

- 全球加密衍生品日均交易量超过 $1,000 亿

- 永续合约占衍生品交易量约 80%

- 据估计，散户合约交易者年均爆仓损失超过 $50 亿

- 目前市场上无一款产品提供跨平台 AI 对冲建议 + 自动执行的完整解决方案

# 3. 产品定义

## 3.1 产品一句话定位

"HedgeAI = 你的 AI 风控经理，合约浮亏时自动建议并执行跨平台对冲方案"

## 3.2 核心功能模块

### ① 账户绑定层

用户通过设置页面绑定各交易平台，支持同时接入多个账户：

| 平台 | 接入方式 | 支持能力 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hyperliquid | API Key (只读+交易) | 读仓位、执行反向对冲合约 | P0 |
| Injective | Keplr 钱包连接 | 链上期权购买、永续合约对冲 | P0 |
| Polymarket | 私钥 / API Key | 预测市场对冲下单 | P0 |
| 币安 | API Key (只读+交易) | 读仓位、期权下单 | P1 |
| OKX | API Key (只读+交易) | 读仓位、下单 | P1 |
| Bybit | API Key (只读+交易) | 读仓位、下单 | P2 |

### ② AI 对话核心层

产品主界面是一个全功能对话框。AI 具备以下能力：

- 实时读取所有绑定账户的当前仓位与风险指标

- 计算综合风险敞口（跨平台汇总保证金占用、总杠杆）

- 主动检测高危仓位并在对话中直接告警

- 根据仓位生成个性化对冲方案（含具体参数）

- 向用户解释每种对冲工具的原理（教育功能）

- 用户确认后调用对应平台 API 自动执行

- 执行后持续监控，条件触发时主动提醒

### ③ 模型选择层

用户可在设置中自由切换底层 AI 模型，满足不同需求：

| 模型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Claude Sonnet（默认） | 分析深度强，解释清晰，Injective 原生集成 | 复杂对冲方案生成、教育讲解 |
| GPT-4o | 反应速度快，多模态 | 快速问答、图表分析 |
| DeepSeek V3 | 成本极低，中文优化 | 中文用户日常使用 |
| Grok 3 | 实时市场数据接入 | 结合市场情绪的对冲决策 |

### ④ 对冲执行层

HedgeAI 支持三种对冲策略，AI 根据仓位情况自动组合推荐：

策略 A：反向合约锁仓 在同平台或 Injective 开反向仓位，按 AI 计算的最优对冲比例（通常 30-50%）锁定当前亏损区间。优势：执行最快，成本仅手续费，无到期限制。

策略 B：Polymarket 预测市场对冲 AI 自动搜索 Polymarket 上与当前仓位相关的事件市场（如「BTC 本月低于 $X」），计算期望收益并推荐下注金额。优势：独立于主仓位，不占用保证金，潜在赔率高。

策略 C：Injective 链上期权 在 Injective 期权模块购买对应的 Put/Call 期权，AI 自动计算最优行权价和到期日。优势：保护最完整，下跌风险完全封顶，同时保留上涨空间。去中心化，不依赖 CEX。

# 4. 用户核心流程

## 4.1 主场景：浮亏对冲

| 步骤 | 用户动作 | 系统响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接 Keplr 钱包 + 绑定 Hyperliquid API | 验证权限，读取当前所有仓位 |
| 2 | 进入对话界面 | AI 检测到 BTC 10x 多单浮亏 -8.3%，主动推送风险告警 |
| 3 | 阅读 AI 告警，询问「该怎么办」 | AI 生成三套对冲方案，附带参数计算和收益预期 |
| 4 | 选择方案 C：Injective 期权对冲 | AI 展示具体期权参数（行权价/到期日/成本） |
| 5 | 输入「执行」 | 调用 Injective MCP Server，在测试网广播交易 |
| 6 | 查看执行结果 | 返回 TxHash，可在 Testnet Explorer 验证上链 |
| 7 | 设置监控条件 | AI 持续监控，价格触达阈值时主动提醒 |

# 5. 技术架构

## 5.1 系统架构图（文字版）

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 前端：对话界面 (React) │ │ 账户状态栏 ¦ AI 对话框 ¦ 模型选择 ¦ 执行确认 │ └───────────────────┬─────────────────────────────────┘ │ HTTP / WebSocket ┌───────────────────▼─────────────────────────────────┐ │ 后端：Python FastAPI │ │ 仓位聚合层 ¦ AI 分析层 ¦ 风险计算 ¦ 执行路由 │ └──┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┘ │ │ │ │ Claude Injective Hyperliquid Polymarket API MCP Server API v2 CLOB API └─────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.2 技术栈选型

| 层级 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React + Vite + TailwindCSS | 快速开发，组件生态丰富 |
| 钱包连接 | Keplr Wallet SDK | Injective 官方推荐钱包 |
| AI 模型 | Claude API (主) + 多模型路由 | Injective MCP 原生集成，分析质量最优 |
| 链上执行 | Injective MCP Server + injective-py | 官方开源，支持自然语言执行链上操作 |
| 后端框架 | Python FastAPI | async 支持好，AI/区块链 SDK 生态丰富 |
| CEX 数据 | Hyperliquid API v2 / 币安 REST API | 官方 API，支持实时仓位读取 |
| 预测市场 | Polymarket py-clob-client | 官方 Python SDK，支持自动化交易 |
| 测试网络 | Injective Testnet (Chain ID: 888) | 比赛演示用，链上数据真实可查 |

## 5.3 Injective 深度集成说明

HedgeAI 在以下层面深度使用 Injective 生态：

- 执行层：通过 Injective MCP Server 执行永续合约对冲单和期权购买

- 数据层：读取 Injective 链上期权价格、资金费率、深度数据

- 结算层：对冲交易结果全程上链，TxHash 可在 Testnet Explorer 公开验证

- AI 集成：利用 Injective 与 Anthropic 的原生集成，Claude 可直接调用链上操作

# 6. Demo 演示方案

## 6.1 Demo 核心流程（3分钟）

| 时间段 | 演示内容 | 技术验证点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00 – 0:30 | 痛点呈现：展示合约爆仓数据，引出问题 | — |
| 0:30 – 1:00 | 账户连接：绑定 Hyperliquid + Keplr，AI 自动检测浮亏仓位 | Hyperliquid API 实时数据 |
| 1:00 – 2:00 | AI 分析：三套对冲方案生成，附参数与收益预测 | Claude API 分析结果 |
| 2:00 – 2:40 | 一键执行：选择 Injective 期权方案，AI 自动上链 | Injective Testnet TxHash |
| 2:40 – 3:00 | 结果展示：Explorer 验证，AI 设置持仓监控 | 链上数据公开可查 |

## 6.2 Demo 简化说明

注意：Demo 阶段合理简化 为确保 Demo 稳定性，部分功能采用简化实现：Hyperliquid 仓位支持手动输入模拟（避免 API 密钥展示风险）；Injective 链上执行使用测试网，非真实资产；Polymarket 对冲方案仅展示计划，不实际执行下单。核心技术验证点（AI 分析 + 链上执行 + TxHash 可查）均为真实实现。

# 7. 产品路线图

| 阶段 | 时间 | 功能范围 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 （比赛版） | 当前 | AI 对话 + 单账户 + Injective 执行 | Testnet Demo 可演示 |
| Phase 1 （MVP） | 1-2 个月 | + Hyperliquid/币安多账户 + Polymarket 自动执行 + 监控告警 | 首批 100 用户内测 |
| Phase 2 （增长） | 3-4 个月 | + 模型自由切换 + 策略回测 + 对冲效果跟踪 | 月活 1,000+ |
| Phase 3 （商业化） | 6 个月+ | + B2B API + 机构版 + 自动化对冲 Agent 托管 | SaaS 收费 |

# 8. 商业模式

## 8.1 收费模式

| 方案 | 目标用户 | 价格 | 核心权益 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 散户交易者 | 免费 | 每月 20 次 AI 分析，基础对冲建议 |
| Pro | 活跃交易者 | $29/月 | 无限分析，自动执行，多账户绑定，优先模型 |
| Enterprise | 机构/基金 | 定制 | API 接入，私有化部署，专属风控模型 |

## 8.2 额外收入来源

- 执行手续费分润：与 Injective、Polymarket 的交易量分润协议

- 数据服务：匿名对冲策略数据 API 提供给机构研究

- 模型 API 转售：企业用户使用 HedgeAI 的风控模型 API

# 9. 竞争分析

| 产品 | 类型 | 对冲建议 | 自动执行 | 链上集成 | AI 对话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HedgeAI | AI 对冲助手 | ✅ 跨平台 | ✅ 一键执行 | ✅ Injective 原生 | ✅ 多模型 |
| Deribit | 期权交易所 | ❌ 无建议 | ❌ 手动 | ❌ CEX | ❌ |
| eToro | 跟单平台 | ❌ 无对冲 | ✅ 跟单 | ❌ CEX | ❌ |
| DeFi Saver | 链上风控 | ⚠️ 仅清算保护 | ✅ 自动 | ✅ 多链 | ❌ |
| Polymarket | 预测市场 | ❌ 无建议 | ❌ 手动 | ✅ Polygon | ❌ |

核心差异化 HedgeAI 是唯一同时具备：①跨平台仓位聚合、②AI 智能对冲方案生成、③多工具自动执行（合约+期权+预测市场）、④链上透明记录 四项能力的产品。

# 10. 团队与支持

## 10.1 生态资源

- Injective MCP Server：官方开源工具，AI 与链直接集成，免开发成本

- Injective iAgent SDK v2.0：支持多 Agent 协作、跨链执行、预测分析

- Anthropic Claude API：Injective 的官方 AI 集成合作方

- Polymarket Python SDK：官方开源，支持自动化对冲执行

## 10.2 外部导师支持

感谢 Injective Nova 计划提供的 Web3Labs、Injective、Microsoft 导师团队支持，在产品落地路径、合规策略、技术架构上提供专业指导。

# 11. 附录：关键 API 参考

## Injective MCP Server 核心调用示例

# 通过自然语言执行对冲交易 response = injective_mcp.execute( command="Open BTC-USDT-PERP short 2x $500 at market on testnet", wallet=user_keplr_address ) # Returns: { txhash: '0x...', explorer_url: '...' }

## Polymarket 对冲下单示例

from py_clob_client.client import ClobClient client = ClobClient(host, key=PRIVATE_KEY, chain_id=137) order = client.create_order({ "token_id": btc_below_82k_token_id, "price": 0.42, # 42% implied probability "size": 300 # USDC })

HedgeAI  ·  Injective Nova 2025  ·  Built with Claude + Injective MCP